**INFORME Nº 053-2022-GR. APURIMAC/GRI/SGO/MRLL**

Al : Ing. **GUIDO ELGUERA CURI.**

Residente de Obra.

De : **Ing. Manuel Raúl Lívano Luna.**

Especialista En Informática y Telecomunicaciones

Asunto : **Remite Informe Mensual correspondiente al mes de julio.**

**Fecha : Abancay, 01 de AGOSTO del 2022.**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y a la vez remitirle a través del presente el Informe mensual correspondiente al mes de julio del 2022, del proyecto **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E.I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY-REGION APURIMAC”. CODIGO SNIP 167720. META 0043.** Especialidad de Instalaciones Especiales.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CUADRO DE LABORES REALIZADAS** | | |
| 1.- | Elaboración de pedidos para instalaciones especiales.  Actualización de las especificaciones técnicas del componente Instalaciones Especiales. | Del 01 de julio al 09 de julio del 2022. |
| 2.- | Elaboración de pedidos correspondiente al componente equipamiento.  Requerimientos de equipamiento de educación física, enfermería, talleres y SUM. | Del 12 de julio al 16 de julio del 2022. |
| 3.- | Levantamiento de observaciones del componente equipamiento y mobiliario.  Esta actividad comprende en la actualización de todo el componente equipamiento y mobiliario a pedido del área de supervisión, la actualización comprendida más de 300 folios. | Del 19 de julio al 23 de marzo del 2022. |
| 4.- | Presentación de pedidos correspondiente al componente equipamiento.  La presentación incluye actividades del llenado al SIGA Web del Gobierno Regional. | Del 26 de julio al 30 de julio del 2022. |

De la misma manera se realizaron reuniones de coordinación con el equipo técnico de la obra, de la misma manera se presentó documentación solicitada por la supervisión de obra.

Sin otro particular en cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes, y hago propicio para hacerle presente las muestras de mi estima personal.

Atentamente