**INFORME Nº 062-2022-GR. APURIMAC/GRI/SGO/MRLL**

Al : Ing. **GUIDO ELGUERA CURI.**

Residente de Obra.

De : **Ing. Manuel Raúl Lívano Luna.**

Especialista En Informática y Telecomunicaciones

Asunto : **REMITO INFORME DEL SUSTENTO DE LABORES REALIZADAS DURANTE LOS MESES PARALIZADOS.**

**Fecha : Abancay, 05 de setiembre del 2022.**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y a la vez remitirle a través del presente las actividades realizadas durante el periodo de paralización del proyecto **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E.I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY-REGION APURIMAC”. CODIGO SNIP 167720. META 0043.** Especialidad de Instalaciones Especiales.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CUADRO DE LABORES REALIZADAS** | | |
| 1.- | Instalación de sensores de detección de humo bloque 10  Cableado de sistema contra incendio bloque 07 del Back Bones de los bloques 06, 08  Cableado de datos y back bones para guardianía.  Instalación de gabinete de pared en guardianía,  Elaboración de requerimientos de equipamiento   * Equipamiento para biblioteca primaria y secundaria * Equipamiento instrumentos musicales * Equipamiento para laboratorio primaria y secundaria * Equipamiento para educación física primaria y secundaria * Equipamiento para aulas pedagógicas primaria y secundaria * Equipamiento para SUM primaria y secundaria * Equipamiento de repostería * Equipamiento para tienda escolar * Equipamiento para aula de innovación * Elaboración de requerimientos de mobiliario. * Mobiliario para aulas de innovación * Mobiliario aulas pedagógicas * Mobiliario para biblioteca * Mobiliario para enfermería * Mobiliario para guardianía * Mobiliario laboratorio primaria y secundaria * Mobiliario módulo de conectividad * Mobiliario para sala de docentes primaria y secundaria * Mobiliario para SUM * Mobiliario para taller de manualidades | Mes de mayo 2022 |
| 2.- | * Elaboración de Términos de Referencias del componente Equipamiento * Elaboración de Términos de Referencias del componente Mobiliario * Ingreso de pedidos al SIGA que corresponden a Instalaciones especiales, equipamiento y mobiliario * Presentación de requerimiento y levantamiento de observaciones | Mes de junio 2022 |
| 3.- | * Elaboración de pedidos para instalaciones especiales. * Actualización de las especificaciones técnicas del componente Instalaciones Especiales. * Elaboración de pedidos correspondiente al componente equipamiento. * Requerimientos de equipamiento de educación física, enfermería, talleres y SUM. * Levantamiento de observaciones del componente equipamiento y mobiliario. * Esta actividad comprende en la actualización de todo el componente equipamiento y mobiliario a pedido del área de supervisión, la actualización comprendida más de 300 folios. * Presentación de pedidos correspondiente al componente equipamiento. * La presentación incluye actividades del llenado al SIGA Web del Gobierno Regional. | Mes de julio 2022 |
| 4.- | * Elaboración del presupuesto correspondiente a la Ampliación N.08. * Elaboración de especificaciones técnicas para las partidas consideradas como adicionales de la ampliación N.08. * Elaboración de la memoria descriptiva correspondiente a instalaciones especiales. * Elaboración de requerimientos correspondientes al componente equipamiento y mobiliario. * Revisión de cotizaciones de equipos y mobiliarios presentados. * Presentación de pedidos correspondiente al componente equipamiento. | Mes de agosto 2022 |

De la misma manera se realizaron reuniones de coordinación con el equipo técnico de la obra, de la misma manera se presentó documentación solicitada por la supervisión de obra.

Sin otro particular en cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes, y hago propicio para hacerle presente las muestras de mi estima personal.

Atentamente

INOFORMEES MENSUALES

**ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO**

**TERMINOS DE REFERENCIA ELABORADOS**